17.10.2013               28-1.СД МОК/13

Об адресном перечне территорий учреждений образования района Кунцево для проведения работ по благоустройству в 2014 году.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Информацию об адресном перечне территорий учреждений образования района Кунцево для проведения работ по благоустройству в 2014 году (приложение) принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова, председателя Постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Кунцево по развитию муниципального округа Кунцево Ю.М.Удотова.

# Глава

# муниципального округа Кунцево                                                    В.А.Кудряшов

Приложение

к решению Совета депутатов Кунцево

от 17.10.2013 года №28-1.СД МОК/13

Адресный перечень территорий

учреждений образования района Кунцево для проведения работ по благоустройству в 2014 году

| № п/п | Адрес |  | Виды объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нат. показатели | Ед. изм. |  | Стоимость работ тыс.руб. |  | Итого по адресу: тыс.руб. |
| 1 | Рублевское шоссе, д.24 к.3,4 (ГОУ СОШ 1584) |  | Ремонт асфальта | 1 356,0 |  | 823,7 |  | 13 063,5 |
|  |  |  | Ремонт бортового камня | 288,0 |  | 354,7 |  |  |
|  |  |  | Ремонт (замена) отдельных участков ограждений | 24,0 |  | 98,0 |  |  |
|  |  |  | Ремонт покрытия из плитки | 700,0 |  | 4 612,5 |  |  |
|  |  |  | Ремонт отмостки | 265,0 |  | 160,5 |  |  |
|  |  |  | Ремонт газонов | 1 200,0 |  | 245,8 |  |  |
|  |  |  | Ремонт контейнерных площадок | 2,0 |  | 183,3 |  |  |
|  |  |  | Прочие работы (окраска забора) | 1 280,0 |  | 105,4 |  |  |
|  |  |  | Посадка деревьев/кустарников | 390 |  | 235,8 |  |  |
|  |  |  | Устройство клумб и цветников | 80 |  | 191,9 |  |  |
|  |  |  | Обустройство основания | 1 294,0 |  | 2 500,8 |  |  |
|  |  |  | Установка садового камня | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Приобретение и установка МАФ | 66,0 |  | 2 224,7 |  |  |
|  |  |  | Обустройство секторов для прыжков в длину | 1,0 |  | 642,0 |  |  |
|  |  |  | Обустройствот беговых дорожек | 1,0 |  | 684,4 |  |  |
| 2 | Оршанская, д.14 (кадетская школа № 11) |  | Ремонт асфальта | 991,2 |  | 602,3 |  | 9 596,5 |
|  |  |  | Ремонт бортового камня | 275,0 |  | 338,7 |  |  |
|  |  |  | Ремонт отмостки | 320,0 |  | 195,0 |  |  |
|  |  |  | Ремонт газонов | 500,0 |  | 102,4 |  |  |
|  |  |  | Ремонт полос препятствий | 841,2 |  | 127,8 |  |  |
|  |  |  | Посадка деревьев/кустарников | 20 |  | 59 |  |  |
|  |  |  | Обустройство основания | 410,0 |  | 796,9 |  |  |
|  |  |  | Установка садового камня | 573,0 |  | 211,4 |  |  |
|  |  |  | Приобретение и установка МАФ | 46,0 |  | 1 191,3 |  |  |
|  |  |  | Устройство покрытия из плитки | 30,0 |  | 40,4 |  |  |
|  |  |  | Обустройство полос препятствий | 866,4 |  | 131,7 |  |  |
|  |  |  | Обустройство спортивных площадок | 1,0 |  | 3 847,5 |  |  |
|  |  |  | Обустройствот беговых дорожек | 952,0 |  | 1 894,8 |  |  |
|  |  |  | Обустройство контейнерных площадок | 1,0 |  | 57,3 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 22 660,0 |